秦皇岛经济技术开发区

招商引资项目入区评估机制

为进一步完善招商引资科学决策机制，全面提升项目入区工作的科学性，切实提高项目质量和土地利用效率，根据《国务院<关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的若干措施>的通知》、国家发改委等七部委联合下发《关于规范招商引资行为促进招商引资高质量发展的工作方案》以及《公平竞争审查条例》等相关文件要求，结合我区实际，特制定本机制。

一、工作原则

规范高效原则。对项目的准入、落地、后期监管等方面明确规范程序、指标体系和时限，坚持科学决策、集体决策、规范运行，提高工作效率，降低职能部门和市场主体工作成本。

综合评估原则。根据开发区产业发展规划布局，从项目产业定位、科技创新、投资主体、投资规模、产出效益、资源消耗、环境影响、安全生产、就业状况等方面，对投资项目的准入和终止进行综合评估。选出优质项目，优先评估，优先签约。

全程服务原则。洽谈初期即同步启动项目服务工作。项目签订投资协议后，即开始对各相关部门在保障供地、审批、建设、竣工、投产和达产全程中服务情况的监督，确保项目按时开工，如期达效，确保全时、全程、全部门服务到位。

全程跟进原则。各职能部门依照投资方的承诺内容和条件全过程跟踪，并作为日后监督管理和兑现各种政策的重要依据，对项目全生命周期进行全程管理。

二、评估机构

为加强对开发区招商引资项目评估工作的领导，成立秦皇岛经济技术开发区招商引资项目评估工作领导小组（以下简称“领导小组”），由工委、管委主要领导任组长，招商分管领导为执行副组长，其他分管领导为副组长，相关部门主要负责同志为成员（详见附件1），负责招商引资项目入区工作的审议决策、综合协调、督导调度。领导小组下设办公室（以下简称“领导小组办公室”），领导小组办公室设在招商和投资促进局，负责领导小组的日常工作，负责投资项目的协调、调度、统筹等工作。负责招商引资项目评估机制的完善修订工作。

三、评估范围

本机制适用于在秦皇岛经济技术开发区新购土地投资建设的工业项目、现代服务业项目、总部经济项目及其它新经济、新业态等产业项目；适用于从法院拍卖以及通过股权转让等其他方式取得开发区范围内土地及在原有土地上新投资建设的工业项目。不新增土地、不新建厂房、不改变原有审批项目生产类型的工业项目、技改项目不列入评估范围。

四、项目入区相关要求

（一）项目入区的基本条件

1.项目必须符合国家产业政策、经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、生态环境功能区规划及其他有关政策。

2.项目必须达到国家环境保护、节能降耗、安全生产、节约用地等方面的有关规定和要求，杜绝“高危、高污、高耗、低效”项目入区。

3.项目必须符合秦皇岛经济技术开发区的产业规划和产业空间布局，重点是新能源及高端智能装备制造、汽车及零部件、粮油食品精深加工、电子信息及智慧消防、生物制造及康辅医疗等。

4.《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目原则上不予准入。

5.项目拟投资主体或主要投资者不存在不良信用记录。

（二）项目入区的基本标准

为贯彻落实《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)、《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3号)、《河北省办公厅关于促进土地节约集约利用的十条措施》（冀政办字〔2020〕151号）等有关文件精神，加强项目建设用地管理和节约集约用地，按照有关规定并结合我区实际，特制定项目准入基本标准如下:

1.工业项目（战略性新兴产业、智能制造业及开发区重点鼓励类、允许类项目）

工业项目指用于工业类项目建设、生产等相关用途的产业项目。项目投资强度不低于300万元/亩，项目达产后年税收不低于25万元/亩。

2.现代服务业项目

现代服务业项目是指生产性和生活性服务业项目，主要包括现代物流、金融、信息服务、科技服务、文化创意、旅游业、商业商贸等（不含房地产部分）。

3.其他项目

超出上述范围的，但符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励的新经济、新业态且对我区主导产业具有良好带动作用的项目，准入条件由领导小组结合项目具体情况确定。

（四）项目如有以下情况，一票否决不予准入：

1.属于国家、省、市明令禁止的项目；

2.不符合市、区产业政策准入范围；

3.主要污染物排放总量控制指标未能落实、大气环境保护距离不能达到规定要求，有明显恶臭气体排放或废气难以治理控制的项目，项目不符合公共安全要求，公共参与未通过或引发群众集体信访项目；

4.不符合环境功能区规划的项目；

5.原有在开发区投资项目的企业实施新建、扩建、改建前存在闲置土地或严重低效利用土地或违法用地或上一年度亩均税收低于省定亩均税收标准30%以上等情况。

五、评估流程

（一）项目初评

1.项目接洽。凡意向进入秦皇岛经济技术开发区的投资项目，由首次接洽的部门牵头或由首次接洽的部门推荐给招商和投资促进局牵头，共同接洽并跟踪服务。

2.项目洽谈。由管委领导带领项目牵头部门及接洽部门对项目进行跟踪和洽谈。洽谈内容：一是向项目方介绍有关开发区相关情况、答复项目方需要了解的事宜、提供所需材料（可公开提供的资料），掌握项目方的需求；二是了解项目方投资能力、产品市场潜力、市场规模、技术创新性、技术壁垒、团队实力、领导力、商业模式、盈利能力、行业趋势和风口、社会影响力和可持续性、回报预期、产业情况、企业诚信等情况；三是综合研判项目入区的可行性。

3.对接材料。项目方有明确投资意向且经初步研判具备入区条件后，由项目方提供项目可行性研究报告或项目建议书等规范性材料，内容包括具体的项目情况、建设内容、科技研发、用地面积、用地初步规划、投资强度、主要设备、产出情况、开竣工期限、是否符合国家法律法规要求、资金筹措、企业诉求等，城建委提供项目方实际控制人及股东在开发区原有土地情况，市场监督管理分局核查企业经营状态及诚信情况，并于3个工作日内上报领导小组办公室。

（二）项目预评估会

1.组织预评估会。由领导小组办公室组织相关部门召开项目评估预备会，会议由领导小组执行副组长主持。会上由项目方介绍项目情况，各部门问询相关事宜，根据工作职责（见附件2）进行评估，并现场对项目出具评估意见，领导小组办公室负责整理相关意见，并形成初步报告。对于技术复杂、专业性要求高或国家有特殊要求的项目，可由领导小组办公室牵头组织相关行业领域专家参加专题评估并形成评估意见。

2.评估上报。领导小组办公室汇总各相关部门评估情况和专家意见后，由领导小组执行副组长将预评估情况向组长进行汇报。城建委根据达到评估入区条件的项目用地需求，2个工作日内出具初步供地区域意见，并报送领导小组办公室。

（三）领导小组评估会议审定

领导小组办公室将项目评估情况和初步供地区域意见汇总后提请召开领导小组会议，对申请项目进行评估审定，审定会由领导小组组长主持召开（必要时也可由领导小组组长委托执行副组长主持召开），形成审定意见。领导小组办公室按审定意见形成会议纪要，印发各成员单位，填写《开发区投资项目准入审定意见书》（见附件3），并将会议纪要留档。

以审定会会议纪要为依据，同项目方签署投资协议和监管协议，同时各相关部门在签署投资协议和监管协议后，予以办理规划、备案、开工等项目后续相关手续。

六、项目服务工作

（一）服务原则

本着优质、高效的服务原则，提供土地等生产要素供给和项目手续办理等全程服务，确保项目快速开工、达产、达效。

（二）准备阶段

在审定会议形成准入意见后，招商和投资促进局成立项目服务小组，协调项目方完成开工前各项手续；市场监督管理分局负责尽快办理项目工商注册等相关手续；行政审批局负责办理项目立项、能评、环评、稳评、施工许可等相关手续；各乡街负责土地征收、资金补偿工作；城建委负责及时完成土地测绘、土地平整以及土地招拍挂等相关工作，尽快办理项目用地出让、用地规划许可证、工程规划许可证等相关手续；卫健、应急、环保、税务等其他职责部门做好本职工作内各项评估、备案等工作，并公示、公开工作完成时限，各部门要统筹制定更高效、更便捷的并行推进容缺办理、承诺办理等优化服务的政策和流程，实现拿地即开工的目标。招商和投资促进局负责指派专人全程领办相关手续，对接相关部门，确保项目按期开工。

（三）建设阶段

城建委负责完成项目用地“七通”相关工作；负责协调相关部门办理项目临时用水用电用气等相关事宜；经济发展局牵头，负责项目开工后的服务工作，与项目方积极沟通，定期前往施工现场，了解项目进展情况，并积极协调相关部门解决项目建设期间存在的问题，为快速推进项目建设速度提供良好的保障。

（四）达产阶段

项目达产后，由财政金融局牵头，城建委、财政金融局、经济发展局、科技创新和大数据管理局和税务局等相关部门配合，对达到考核要求的项目和企业进行审核，审核通过后，根据签署的投资协议和项目监管协议相关内容，及时、足额兑现奖励扶持政策。

领导小组办公室在各个阶段，结合项目需要，定期调度进展情况，及时协调存在问题，并定期向领导小组汇报。

（五）监管要求

各相关部门根据投资协议及监管协议相关要求，对项目开工时间、建设进度、投产时间、亩均固投、亩均税收等相关内容进行监督和管理，定期对通过评估的项目进行考核。考核每年进行一次，每年6-7月份进行。由招商和投资促进局牵头，各成员单位指派专人，联合组成考核小组，对项目开工时间、建设进度、投产时间、亩均固投、亩均税收等相关内容进行考核。

1.项目签订投资协议及监管协议后，由招商和投资促进局牵头，城建委、行政审批局、经发局、生态环境分局、各乡街等部门配合，协助项目方办理各类开工前手续，促进项目早日开工建设。

2.项目开工后，由经济发展局牵头，城建委等相关部门配合，根据协议对项目开工时间、建设进度、投产时间等相关内容进行监管和审核，确保项目按照协议相关要求如期开工，快速建设，早日投产。

3.项目投产后，由城建委牵头，经济发展局等相关部门配合，根据协议对项目亩均固投进行监管和审核。

4.项目投产后，由民生保障局牵头，各相关部门配合，对项目创造就业等相关情况进行监管和审核。

5.项目达产后，由财政金融局牵头，税务局等相关部门配合，对项目亩均税收进行监管和审核。

对于未按照协议内容规定完成项目开工、建设进度、投产时间、亩均固投、亩均税收等相关要求的项目，责令其限期整改；对情节严重或拒不整改或未按时限要求整改到位的项目，由领导小组办公室提请进行项目终止程序。

七、项目终止的相关要求

（一）项目终止条件。领导小组成员单位要严格按照国家、省、市有关项目投资法律法规和本机制确定的项目准入条件对项目实施监督管理，定期对项目实施情况进行跟踪管理与信息通报。若发现有以下违规行为之一的，即达到项目终止条件：

1.未经批准，擅自改变投资协议中规定的建设条件，变更项目建设内容，改变土地使用用途，变更投资或使用主体等情况之一的；

2.取得土地使用权后，不抓紧办理相关手续，非因不可抗力因素（如自然灾害等）未按照投资协议开工建设和投产达效的；

3.在承诺的建设时限内土地实际开发面积低于承诺开发面积的；

4.因项目方原因未按承诺建设时限及土地出让合同约定开发建设，导致全部或部分土地闲置超过承诺或约定开工建设时间满1年的；

5.在本机制生效之日前已取得土地的项目，自本机制生效之日起1年内未开工、未按工期要求建设或不达产的；

6.未按照环境影响评价及批复内容进行建设的；

7.未按照对于未按照协议内容规定完成项目开工、建设进度、投产时间、亩均固投、亩均税收等相关要求，且情节严重或拒不整改或未按时限要求整改到位的；

8.存在其它违法违规行为的。

（二）项目终止处置办法。经领导小组批准，相关职能部门依法依规收回项目方已取得的土地以及项目方取得的各项补贴、奖励等资金。项目方违规行为对开发区造成经济损失的，管委有权追究其赔偿责任；涉及违法犯罪的行为，交由司法机关进行处置。

八、项目终止流程

（一）组织项目监管会。由领导小组办公室定期（每年6-7月份，具体时间根据实际情况确定）组织各成员单位召开入区项目监管会，讨论确定符合监管核查条件的项目名单。

（二）核查。各成员单位依据本部门职责（详见本文件第六、第七部分）及时对项目进行监管，如发现违规情况，对项目方违规行为进行详细调查和取证，由监管部门形成书面报告并填写《开发区投资项目终止申请表》（见附件4），上报领导小组办公室。在收到相关部门报告后2个工作日内，由领导小组办公室联合相关部门进行复核，复核无误后将相关情况上报领导小组执行副组长。

（三）审定。经执行副组长审核同意后将核查情况上报领导小组，由领导小组组长主持召开项目终止会议进行审定，形成审定意见后，形成会议纪要，并填写《投资项目终止审定意见书》（见附件5），由领导小组办公室将审定意见书和会议纪要留档备查。

（四）执行决策。由相关监管部门通知项目方项目终止决策意见，并按决策意见进行执行，依法依规对土地进行收回，对已支付的相关奖励、补贴等资金进行追回。若项目方违规行为对开发区造成经济损失，相关部门依法依规要求其进行经济赔偿。

九、其它事项

（一）本评估机制自印发之日起生效执行，有效期5年，具体由领导小组办公室负责解释。

（二）本评估机制印发生效实施起，各部门结合本机制制定本部门相关事项的配套实施细则。